Ata reunião 02/05

Data: 02/05

Presentes: Gabriel, Rafaela, Nicolas, Lourenzo

Faltas: Michelly, Leonardo

Assuntos discutidos: Topicos a finalizer do projeto, inicio de preparações para apresentação.

Entregas marcadas: Nenhuma

Entregas realizadas: Nenhuma

Entregas pendentes: Cadastro, login, dashboards, home, apresentação

Plano de ação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| Scripts finais de validação na tela de cadastro | 03/05 | Nicolas |
| Scripts finais de validação na tela de login | 03/05 | Michelly |
| Legenda e substituição dos graficos da dashboard | 03/05 | Gabriel |
| Criação dos slides da apresentação | 03/05 | Grupo |
| Adiconar vetores nas paginas de login e cadastro | 03/05 | Lourenzo |