Modelo ata reunião

Data: 27/05

Presentes: Gabriel, MIchelly, Lourenzo, Rafaela, Nicolas, Leonardo.

Faltas: Nenhuma.

Assuntos discutidos: Ajustes e na API de Cadastro e Login e início das configurações da API do Sensor com a página de Dashboard do cliente.

Entregas marcadas: API de Cadastro, Manual de Instalação, Ferramenta de Serviço, Fluxograma, API Sensor

Entregas realizadas:

Entregas pendentes: API de Cadastro e API sensor

Plano de ação

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| O que fazer | Prazo de entrega | Responsável |
| API de Cadastro | 03/05 | Todos |
| API Sensor | 03/05 | Todos |
| Manual de Instalação | 30/05 | Rafaela, Leonardo |
| Fluxograma | 01/06 | Todos + Michelly |
| Ferramenta de Serviço | 01/06 | Lourenzo, Gabriel |
| Banco de Dados + Modelagem | -- / -- | Michelly, Nicolas |